
[image: image3]

Prøver

Bilag 8

Vejledning til Tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud 
Der henvises til bilag 5, afsnit 2 for en vejledning til udfyldelse af bilaget.
Indholdsfortegnelse

41.
Generelt


42.
Kundens krav til prøven


43.
Prøvens gennemførelse og godkendelse




1. Generelt
Afprøvning af Serviceleverancen sker ved den prøve, der følger af Kontraktens punkt 8, i form af en Leveranceprøve, samt de vilkår, der følger af dette bilag. 

2. Kundens krav til prøven
Kunden har følgende krav til tidsplan og prøve:
	Krav ID
	Kravtype
	Beskrivelse
	Kravopfyldelsesgrad
	Henvisning
	Beskrivelse

	
	
	
	Helt
	Ikke
	
	

	K8-1
	MK
	Det er et Mindstekrav, at Leverandøren gennemfører de i dette bilag beskrevne prøver, inden for den fastsatte frist.
	
	
	
	


3. Prøvens gennemførelse og godkendelse

Tidspunktet for prøvens gennemførelse fremgår af Leverandørens hovedtidsplan, jf. kravene i bilag 3.  

Som et led i afklaringsfasen forelægger Leverandøren en detaljeret prøveplan for Kunden, som bl.a. skal beskrive alle krav til Kundens medvirken samt omfang og karakter af nødvendige prøvedata, med henblik på Kundens kommentering og godkendelse. Leverandøren skal, i samarbejde med Kunden, vedligeholde og opdatere prøveplanen frem mod den nedenfor beskrevne prøve.

Prøven skal gennemføres under forhold, der i videst muligt omfang svarer til en normal driftssituation. Når prøven er afsluttet, udarbejder Leverandøren straks en rapport over prøveforløbet med opførelse af eventuelle konstaterede Mangler i en mangelliste. 

Prøven er bestået, når kravene til prøvens resultat er opfyldt, og godkendelse skal herefter ske i overensstemmelse med Kontraktens punkt 8. Endvidere gælder de godkendelseskriterier, der er fastsat nedenfor.
3.1.1. Leveranceprøve
3.1.2. Formål

3.1.3. Formålet med Leveranceprøven er at konstatere, om den aftalte funktionalitet for Serviceleverancen opfylder Kontraktens krav. 
Formålet er 
· dels at konstatere, at Leverandøren har kompetencer og forståelse for at få de tilbudte Enheder indlæst i Kundens Softwareløsning til styring af Enhederne. Kundens Softwareløsning er beskrevet i bilag 2a, Kundens it-miljø, 
· dels at afprøve integrationen til Kundens Service Management System i forbindelse med oprettelse af sager (Garantihåndtering).
Prøven gennemføres af Leverandøren med Kundens aktive deltagelse.
3.1.4. Prøveplan og tilrettelæggelse

Leverandøren forelægger endeligt forslag til prøveplan for Kunden senest 10 Arbejdsdage før Leveranceprøvens start. Prøveplanen skal omfatte alle væsentlige funktioner i Serviceleverancen, som kvalificeres ved instruks fra Kunden. Kunden skal tage stilling til prøveplanen senest 5 Arbejdsdage før Leveranceprøvens start. Leveranceprøven tilrettelægges af Leverandøren som en funktionsprøve, hvor det kontrolleres, at den aftalte funktionalitet, herunder integration til andre systemer, er leveret. 
3.1.5. Godkendelseskriterier

Kravene til Leveranceprøven er opfyldt, hvis prøven gennemføres uden konstatering af en eller flere kvalificerede Mangler. 

Der er tale om en kvalificeret Mangel hvis,

· Kundens testperson ikke kan (eller ikke forventes at kunne) anvende Serviceleverancen eller, hvis funktionaliteten er nedsat i en sådan grad, at Leverancen må anses for ude af drift, eller
· anvendeligheden af Serviceleverancen nedsættes eller besværliggøres i betydende omfang, eller 

· anvendeligheden af Serviceleverancen er nedsat i ikke-ubetydeligt omfang, med mindre manglen kun berører enkelte af de relevante brugere eller manglen kan omgås uden betydelig ekstra indsats for Kunden, eller

Der er ikke tale om en kvalificeret Mangel, hvis 

· der blot er tale om, at en enkelt funktion ikke virker, medmindre den pågældende funktion har central betydning for Kundens anvendelse af Serviceleverancen.

Såfremt antallet og indholdet af ikke-kvalificerede mangler er af et sådant omfang, at Kundens anvendelse af Serviceleverancen herigennem påvirkes, som havde der været tale om en kvalificeret Mangel, vil disse samlet blive anset som en kvalificeret Mangel.

Kunden kan godkende prøven, uanset at der består (ikke kvalificerede) Mangler, som anføres i Mangellisten. Manglende optagelse i denne liste indebærer intet afkald fra Kundens side på at kræve en Mangel afhjulpet. 

Kundens gennemgang, kommentering eller godkendelse af prøven kan ikke tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten, medmindre der samtidig sker en ændring af Kontrakten.[image: image1.png]


[image: image2.png]



Bilag 8 – Prøver








Aarhus Kommune, side 6 af 6

[image: image3][image: image4.jpg]


