## Slide 2
Watson Discovery
Voice
Tidsbestilling
Januar
Februar
April
Maj
Juni
Juli
August
Marts
Implementering af tidsbestilling
Fase 1
POC
Roadmap for Chatbot projektet 2023
Ad hoc
Updates til statistikmodulet, nye Chatbot kommuner osv.
Løbende tilpasning af flow
Udrulning
Fase 2

## Slide 3
Watson Discovery
Muliggør at Chatbotten kan crawle kommunernes hjemmesider og tilbyde borgerne relevante link/dokumenter mv. fra hjemmesiderne, i de tilfælde hvor Chatbotten ikke er bygget til området, og derfor ikke kan svare fyldestgørende.

## Slide 4
Større vidensområder
Understøtte indholdet på hjemmesiden i højere grad
Større tilgængelighed for borgerne

## Slide 5
VOICE
Muliggør at Chatbotten MUNI kan
bruges til at ’tale’ med borgerne.
MUNI vil kunne forstå hvad borgeren siger og kunne svare.
Det vil i første omgang blive introduceret i forbindelse med telefon-kanalen og indenfor meningsfulde områder.
Funktionen kan på sigt også betyde at borgere kan få hjælp på tidspunkter udenfor åbningstiderne.

## Slide 6
Borger ringer
Borger ringer til DDH og skal have hjælp til pas. Borgeren bliver i IVRen tilbudt at springe køen over og tale med DDHs Voicebot
Voicebotten afklarer
Borgeren vælger at snakke med Voicebotten, som spørger hvad borgeren gerne vil vide
Speech to Text
Samtalen bliver transskriberet baseret på leverandørens sprogmodel
Text to Speech
Ud fra den transskriberede dialog, finder Voicebotten svaret og besvarer borgerne i telefonen

## Slide 7: Opgavebeskrivelse 1
Som borger ønsker jeg at kunne bestille en tid til borgerservice i min kommune uden at vente i telefonkø
Således at jeg kan
Få en tid der passer mig nemt og hurtigt

## Slide 8: Opgavebeskrivelse 2
Som borger ønsker jeg at få svar på spørgsmål indenfor bestemte områder uden at skulle vente i telefonkø
Således at jeg kan
Få den viden jeg har behov for eller vurdere, om jeg skal bestille en tid til borgerservice

## Slide 9: Opgavebeskrivelse 3
Som kommune ønsker jeg at kunne tilføje en voicebot foran vores lokale hovednummer
Således at jeg kan
Få Voicebotten til at opstille borgerne til den rigtige afdeling

## Slide 10
DDH er borgernes foretrukne offentlige servicekanal
DDH er borgerens serviceindgang til det offentlige Danmark
DDH - Let adgang til det hele – hele tiden!
Straksafklaring
Borgertilfredshed
Volumen
Borgertilfredshed
Køtider
Chatbot / kontaktcenter svarprocent
Borgertilfredshed
DDH – løser det meste for de fleste!
Vision
Mission
KPIer
Voicebot Effektmål
Borgertilfredshed
Øget tilgængelighed
Øget Chat- og Voicebot Svarandel
Tidsbestilling
Straksafklaring

## Slide 11
Borgertilfredshed
Ratingen af Voicebotten
KPI målsætningen for borgertilfredshed i DDH er i 2022 en borgerrating på >7 (ud af 9)
Øget tilgængelighed
Reducering i antallet af borgersamtaler med DDH-agenter på grund af et borgertilvalg af MUNI Voicebotten i åbningstiden samt dækning af telefonen af Muni Voicebotten udenfor kontaktcenterets åbningstider.
DDH Kontaktcenteret havde i 2021 466.043 besvarede opkald og en svarprocent på 71,83%
Øget Chat- og Voicebot Svarandel
Voicebot og Chatbot MUNI skal samlet set besvare 30% af alle borgerhenvendelser til DDH indenfor det første år af ibrugtagningen af Muni Voice Bot.
KPI målsætningen for Chatbotten er i 2022: 20%
Tidsbestilling
Straksafklaring
20% af de borgere, der ringer til DDH for at få hjælp og har behov for en tidsbestilling, skal vælge at anvende Voicebotten til at bestille deres tid.

## Slide 12: Business case – case: tidsbestilling
Årlig besparelse på henvendelser om tidsbestilling:
  Antal henvendelser om tidsbestilling i 2022 = 150.000
  Antal henvendelser som håndteres via VOICE (20%) = 30.000
  Besparelse pr. henvendelse (ca.) = 15 kr.
Besparelse pr. år = 450.000 kr.

## Slide 13: Business case – MUNI vs. enkelt kommunale anskaffelser
Leverandør X
Drift
Pris pr. måned: minimum 7.500 kr.
Pris pr. år: minimum 90.000 kr.
Anskaffelse
Gennemsnitligt = minimum 75.000 kr.
(Aarhus ca. 500.000 kr. )
Løbende træning/konfigurering
Gennemsnitligt = 5 timer pr. uge á 303 kr.
Gennemsnitligt pr. år = 78.780 kr.
I alt pr. kommune (minimum):
Anskaffelse = 75.000 kr.
Årlige omkostninger = 168.780
36 kommuner:
Anskaffelse = 2,7 mio. kr.
Årlig drift = 6 mio. kr.
MUNI
Drift
Chatbot driftsudgift pr. år forøges med i 2023…:
Morsø (0,9%) = 355 kr.
Egedal (2%) = 780 kr.
Roskilde (4%) = 1.570 kr.
Aarhus (15.7%) = 6.210 kr.
Anskaffelse (750.000 kr. samlet)
Morsø (0,9%) = 6.200 kr.
Egedal (2%) = 13.605 kr.
Roskilde (4%) = 27.445 kr.
Aarhus (15.7%) = 108.665 kr.
Løbende træning/konfigurering
Indeholdt i den årlige driftsudgift
36 kommuner
Anskaffelse: 700.000,00 kr.
Drift 2023: 40.000,00 kr.
Drift* 2024: 80.000,00 kr.
*Hertil kommer udgifter til løn for en medarbejder som skal opbygge flows i den nye platform. Vi kender ikke behovet på nuværende tidspunkt.

## Slide 14
Voice
Q2
Q3
Q4
Q1
Fase 1
Voice Roadmap 2023
Fase 2
Fase 3
Proof of Concept (PoC) der demonstrerer Watson Assistant i samspil med Voice speech-to-text og text-to-speech.
Forhandle nye SLA
Databehandleraftale med Voice leverandør
Implementering af PoC
Test og validering af PoC
Implementering og produktionsmodning af Muni Voicebot
Udviklingsfase af IBM
Idriftsættelse i DDH og hyper-support af Muni Voicebot
Q1 2024

## Slide 15
Voicebotten bliver implementeret som en platformsløsning til DDH. På samme måde som Chatbotten kan kommuner tilkøbe sig en lokal voicebot løsning.
Tilbyde borgerne i DDH kommuner en mere tilgængelig borgerservice, der er tilpasset deres hverdag og forventninger til kommunikation med det offentlige
Voice skal bruges til at understøtte digital selvhjælp i forbindelse med DDH kontaktcenteret - på samme måde som DDH Chatbotten gør nu.
Voice skal levere højere tilgængelighed til borgerne i form af ”vagtdækning” i kontaktcenteret udenfor åbningstider samt hurtigere adgang til service som en automatiseret kanal indenfor udvalgte områder
Voice skal integreres som en del af DDHs kanal-setup med direkte indgang fra kontaktcentret. Derudover skal voicebotten også kunne anvendes i den enkelte kommunes telefonsystem.
Baseret på erfaringer fra andre voice/phone bot projekter vil vi starte implementeringen af voice i DDH. Med gode use cases og statistik vil vi udbrede brugen af voice i andre dele af kommunernes organisation, hvor muligt. (f.eks. Folkeregister telefoni i Aarhus kommune)
Voicebotten skal organiseres på samme måde som Chatbotten. Udvikling og drift vil ske centralt. Prioritering af Voicebotten vil betyde, at udvikling af Chatbotten sættes på pause.
Voicebotten får de samme support processer som Chatbotten. DDH skal indgå en ny aftale med IBM omkring support og SLA til Voicebotten.
Udviklingsprocessen og data governance vil følge den samme model som for Chatbotten.
Teknologivalget står lige nu mellem Microsoft Azure, Google Cloud samt Mirsk.
Forretningsdesign
Driftsmodel

## Slide 16
Et Blik Ind i Fremtiden

## Slide 17
DDH kan (igen) blive en teknologisk first mover i det offentlige Danmark

## Slide 18: Anbefaling: Opstart Voice i 2023
Omkostninger
Anskaffelse: 700.000,00 kr.
2023 Drift: 40.000,00 kr.
Gevinster
Tidsbestilling: 450.000,00 kr.
Investering i teknologi med interessant udviklingspotentiale indenfor borgerservice