## Slide 1: Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer
Mandag d. 17. december 2018
Tirsdag d. 18. december 2018
Fredag d. 4. januar 2019

## Slide 2: Dagsorden
FØRSTE INFORMATIONSMØDE FOR LOKALE AULA-ADMINISTRATORER
Rollen som lokal Aula-administrator
Vigtige datoer for Aula-administratoren
Oprydning – hvor og hvorfor?
Oprydningsplan
Vejledninger til oprydningsplanens opgaver
Vedlagt: Vejledninger til fase 1

## Slide 3: Rollen som lokal Aula-administrator

## Slide 4: Aula roller
ROLLEN SOM LOKAL AULA-ADMINISTRATOR

## Slide 5: Hovedopgaver for dig som lokal Aula-administrator
ROLLEN SOM LOKAL AULA-ADMINISTRATOR

## Slide 6: Hvad skal og kan du som lokal Aula-administrator?
ROLLEN SOM LOKAL AULA-ADMINISTRATOR
SKAL:
Sikre at alle opgaverne i oprydningsplanen udføres inden 21/6
Sikre at de opgaver med deadlines inden 21/6 udføres til tiden
Sikre at vejledningerne til de enkelte oprydnings- og opsætningsopgaver følges
Sikre at opsætningen af Aula følger de fælles retningslinjer
Sikre at medarbejdere, der tildeles administrator-rettigheder i Aula, er bekendt med de fælles og lokale retningslinjer samt de anbefalinger ift. opsætning og anvendelse af Aula, der er relateret til de tildelte rettigheder
Sikre det løbende vedligehold og administration af skolens Aula efter overgangen fra SkoleIntra til Aula
KAN:
Uddelegere opgaverne i oprydningsplanen til relevante medarbejdere
Uddelegere hele rollen som Aula-administrator eller enkelte administrator-rettigheder til andre medarbejdere, såfremt der er behov for det

## Slide 7: Klædt på til at være din skoles Aula-administrator
ROLLEN SOM LOKAL AULA-ADMINISTRATOR
OBLIGATORISK:
Deltagelse i første informationsmøde for Aula-administratorer (denne)
Deltagelse i opsætningsworkshop (1. eller 4. marts* – invitation følger)
ANBEFALES KRAFTIGT:
Deltagelse i superbrugerkursus (afvikles i perioden 21. januar – 5. marts)
HVIS BEHOV:
Mulighed for opfølgende hjælp til lokal opsætning (13.-15. marts)
* Er du på superbrugerkursushold efter 3. marts, skal du placeres på et tidligere hold. Kontakt Mette Lysemose på metlys@aarhus.dk

## Slide 8: Klædt på til at være din skoles Aula-administrator
ROLLEN SOM LOKAL AULA-ADMINISTRATOR
MATERIALER:
Oprydningsplan med tilhørende vejledninger (Fase 1 udleveres ved dette møde – Fase 2-5 udleveres 14/2)
Opsætningsvejledning (udleveres ved opsætningsworkshop)
Vejledning omkring retningslinjer og anbefalinger ift. fælles anvendelsesstrategi (under udarbejdelse)

## Slide 9: Vigtige datoer for Aula-administratoren

## Slide 10: Fokuseret tidsplan
VIGTIGE DATOER FOR AULA-ADMINISTRATOREN
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
DEADLINE
12/4
DEADLINE
14/2
DEADLINE
21/6
DEADLINE
3/5
DEADLINE
31/5
Første informationsmøde
17/12, 18/12 eller 4/1
Opsætningsworkshop (hel dag)
1/4, 2/4 eller 3/4 *
AULA-
ADMINISTRATORER
OPRYDNINGSPLAN
UDDANNELSE
I AULA
Uddannelse af superbrugere (herunder Aula-administratorer)
21/1 til 5/3
Uddannelse pædagogiske medarbejdere
1/4 til 30/4
Opfølgning på opsætning efter behov
8/4 – 12/4**
21/6
Netcompany
Begynder at overføre data fra SkoleIntra til Aula
* Invitation med tilmeldingslink udsendes efter 4/1- 2019
** Tilmelding sker ved at kontakte Sara Sprogøe Jønsson - T: 41 85 47 85 – E: saspj@aarhus.dk

## Slide 11: Oprydning – hvor og hvorfor?

## Slide 12: Behov for oprydning flere steder
OPRYDNING – HVOR OG HVORFOR?
Indhold i SkoleIntra
De systemer, der styrer adgangen til Aula

## Slide 13: Indholdet i SkoleIntra håndteres på forskellige måder
OPRYDNING I SKOLEINTRA
Noget indhold flyttes automatisk
  Noget indhold skal flyttes til bestemte steder i SkoleIntra for at flytte med
Noget skal I selv flytte til Aula eller til fx Google Drev eller OneDrive
Noget indhold skal slettes helt

## Slide 14: Hvad flyttes automatisk fra SkoleIntra til Aula?
OPRYDNING I SKOLEINTRA
    Elevplaner (arkiverede)
    ”Elevens mappe” fra ”Elevens kort”
    Samlemapper (medarbejderens, elevens, fælles medarbejder og klassens)
    Beskeder inkl. vedhæftninger (kun arkiverede medarbejderbeskeder)
    Klasselog inkl. Vedhæftninger
    Kontaktbog
Skema og stamdata hentes automatisk ind i Aula fra andre systemer (bl.a. TRIO og TEA)

## Slide 15: Behov for meget specifikke vejledninger - som hjælp til:
OPRYDNING I SKOLEINTRA
BEVARING – hvad og hvorfor
Sikre at lovgivningen overholdes ift. hvilke typer filer, der skal bevares
Sikre at de rette filer følger med over i Aula og tilknyttes de rette elever (fx gamle elevplaner, klasselogsnoter, kontaktbogsnoter og lign.)
Sikre at I får bevaret indhold af værdi

## Slide 16: Behov for meget specifikke vejledninger - som hjælp til:
OPRYDNING I SKOLEINTRA
SLETNING – hvad og hvorfor
Fordi samlemappernes indhold flytter med i Aula, er det vigtigt at få slettet alt det indhold I ikke vil beholde:
  Aula er ikke til filopbevaring på samme måde som vi kender det i SkoleIntra – I skal derfor selv flytte samlemappernes indhold fra Aula til drev (Google Drev og OneDrive) efter datamigreringen fra SkoleIntra

## Slide 17: Behov for oprydning i de systemer, der styrer adgangen til Aula
OPRYDNING I ADGANGEN TIL SKOLENS AULA
Sikre at kun de brugere, der er berettiget hertil, får adgang til jeres skoles Aula
Sikre at skolens brugere indlæses korrekt, med de rette roller og tilknytninger i Aula
Sikre at der kan oprettes grupperinger i Aula med de rette medlemmer

## Slide 18: Sådan indlæses brugere i Aula
Styrer adgang og roller
OPRYDNING I ADGANGEN TIL SKOLENS AULA
STIL
Database med UNI-logins
AULA
Data om UNI-login-brugere
Data om UNI-login-brugere
www.ba.emu.dk
Stamoplysninger (hvis indtastet)
Roller
TEA
Stamoplysninger
Roller
Tilknytning til klasser/hold

## Slide 19: Sådan indlæses brugere i Aula
Fjernes fra BA, når oprettet i TEA
Styrer adgang og roller
OPRYDNING I ADGANGEN TIL SKOLENS AULA
STIL
Database med UNI-logins
AULA
Data om UNI-login-brugere
Data om UNI-login-brugere
www.ba.emu.dk
Stamoplysninger (hvis indtastet)
Roller
TEA
Stamoplysninger
Roller
Tilknytning til klasser/hold

## Slide 20: TEA som primær kilde for skolens brugere
Fjernes fra BA, når oprettet i TEA
Styrer adgang og roller
OPRYDNING I ADGANGEN TIL SKOLENS AULA
STIL
Database med UNI-logins
AULA
Data om UNI-login-brugere
Data om UNI-login-brugere
www.ba.emu.dk
Stamoplysninger (hvis indtastet)
Roller
TEA
Stamoplysninger
Roller
Tilknytning til klasser/hold
Understøtter ikke tildeling af de rette roller
Manuel vedligeholdelse
Anvendes KUN ved akut behov for oprettelse (bruger oprettes samtidigt i TEA)
Under udfasning
Understøtter tildeling af de rette roller
Kun én liste skal vedligeholdes
Brugere slettes automatisk fra skolen ved fratrædelse/afgang fra skolen

## Slide 21: Fremtidig praksis
Fjernes fra BA, når oprettet i TEA
Styrer adgang og roller
OPRYDNING I ADGANGEN TIL SKOLENS AULA
STIL
Database med UNI-logins
AULA
Data om UNI-login-brugere
Data om UNI-login-brugere
www.ba.emu.dk
Stamoplysninger (hvis indtastet)
Roller
TEA
Stamoplysninger
Roller
Tilknytning til klasser/hold
Anvendes så vidt muligt IKKE til oprettelse af brugere
Understøtter ikke tildeling af de rette roller
Manuel vedligeholdelse
Anvendes KUN ved akut behov for oprettelse (bruger oprettes samtidigt i TEA)
Alle oprettes i TEA
Understøtter tildeling af de rette roller
Brugere slettes automatisk fra skolen ved fratrædelse/afgang fra skolen

## Slide 22: Hvad må vi bruge Brugeradministrationen til:
OPRYDNING I ADGANGEN TIL SKOLENS AULA
Tildeling af adgangskoder til elever og medarbejdere. Administrationen af medarbejderes adgangskoder udfases og overgår til selvbetjening med NemID
Tildeling af visse typer rettigheder til fx Nationale test, ordblindetest etc. Udfases gradvist og erstattes af de roller, der tildeles i skolernes administrative system
Administration af tjenesteudbydernes adgang til skolernes personoplysninger via UNI-login. Udfases og erstattes af nyt selvstændigt og løst koblet modul
Der er etableret en selvstændig del af ba.emu.dk, der giver udvalgte medarbejdere adgang til at nulstille elevers adgangskoder

## Slide 23: Oprydningsplan
Opbygning og opgavetyper

## Slide 24: Oprydningsplanens opbygning
OPRYDNINGSPLAN
DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6
OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE
OPDELT I 4 ROLLER:
  Aula-administrator
  Ledelse
  Fælles (alle medarbejdere, dog primært de pædagogiske)
  Individuel (alle medarbejdere)
21/6

## Slide 25: 3 typer opgaver
OPRYDNINGSPLAN
MED VIGTIG DEADLINE:
Skal udføres inden den næstkommende deadline (fx opgaverne for Aula-administratoren i fase 1 og fase 2)
MED FAST PLACERING I DEN PÅGÆLDENDE FASE
Den må kun udføres i den fase, den er placeret i
MED ANBEFALET PLACERING/DEADLINE:
Det anbefales at følge placeringen i planens faser for at sikre, at der ikke sker en opgaveophobning lige inden den endelige deadline 21/6.
Men opgaven kan udføres i foregående eller efterfølgende fase, såfremt den løses inden 21/6
*
Markeret med stjerne
Opgaver
Med gul skrift
Opgaver
Med hvid skrift

## Slide 26
OPRYDNINGSPLAN
FASE 1
INDIVIDUEL
FÆLLES
AULA-ADMINISTRATOR
LEDELSE
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
Oprydning i arbejdsmiljømaterialer fx handleplaner og personalehåndbog
NB! UDFØRES FØRST: Sletning af manuelt oprettede brugere i UNI-logins administrationsmodul*
Oprettelse af alle medarbejdere i TEA*
Gennemgang og tildeling af de rette roller til medarbejdere i TEA*
Tilknytning medarbejdere til de rette klasser i TEA*
Gemme lister over alle ressourcer, der skal kunne bookes i Aula*
Oprette og opsætte grupper i Aula (påbegyndes på Aula-administrator-workshop)*
Tildeling af roller og rettigheder i Aula (påbegyndes på Aula-administrator-workshop)*
Oprette ressourcer, der skal kunne bookes, i Aula (påbegyndes på Aula-administrator-workshop)*
Kvalitetssikring af data fra UNI-login (påbegyndes på Aula-administrator-workshop)*
Flytte årsplaner (fra tidligere skoleår - nye ligger i MinUddannelse)
Flytte elevplaner (historiske)
Gemme fælles læringsforløb og skabeloner (udviklet lokalt)
Stillingtagen til og flytning af individuelle links, læringsforløb og skabeloner (udviklet lokalt)
Oprydning, sletning og flytning af filer fra individuelt dokumentarkiv
Oprydning og sletning individuelle samlemapper
Tjekke, at der er ryddet op i fælles samlemapper og billedarkiver
Downloade og flytte filer fra fælles dokumentarkiv
Downloade og flytte billeder fra SkoleIntra til Aula
Oprydning og sletning af filer fra fælles dokumentarkiv
Oprydning, sletning og download af filer fra billedarkiver
Oprydning og sletning af filer fra fælles samlemapper
Oprette nyheder og opslag i Aula (vedr. det kommende skoleår)
Oprette begivenheder i Aula (for det kommende skoleår – med/uden tilmelding)
Oprette reservationer i Aula (til det kommende skoleår)
Flytning af dokumenter for skolebestyrelsen
Flytning af arbejdsmiljømateriale
(fx. handleplaner, personalehåndbog)
Oprette fælles links i Aula
Flytning af aktuel elevplan, hvis SkoleIntra er brugt til dette
Overførsel af læsekontrakter (igangværende) til Klasselog
Arkivering af vigtige beskeder til Beskedarkiv
Oprydning fælles dokumentarkiver og samlemapper fra ledelse/adm.
Oprydning dokumenter for skolebestyrelsen
Stillingtagen til, hvilke fælles links, læringsforløb og skabeloner (udviklet lokalt), der skal bevares.
DEADLINE
12/4
DEADLINE
14/2
DEADLINE
21/6
DEADLINE
3/5
DEADLINE
31/5

## Slide 27: Opfølgningsværktøj til oprydningsplanen (Skema i SurveyXact)
OPRYDNINGSPLAN
HVORFOR:
Hjælp til jer ift. at få overblik over, hvilke opgaver der er udført
  Behov for at sikre, at de vigtige deadlines overholdes, da det har betydning for:
          Korrekt indlæsning af skolens elever, forældre og medarbejdere
          Opsætning af bl.a. grupperinger i jeres skoles Aula
          Korrekt overførsel af indhold fra SkoleIntra til Aula
HVORDAN:
I modtager en mailinvitation til SurveyXact
          I kan løbende opdatere skemaet via det link, der sendes ud efter første besøg i skemaet

## Slide 28: Vejledninger til oprydningsplanens opgaver

## Slide 29: Hvorfor er det vigtigt at følge vejledningerne?
VEJLEDNINGER TIL OPRYDNINGSPLANEN
I FÅR DE HURTIGSTE ARBEJDSGANGE IFT. AT SIKRE:
  At lovgivningen overholdes ift. hvilke typer filer, der skal bevares og hvor det skal opbevares henne
  At de rette filer følger med over i Aula og tilknyttes de rette elever (fx gamle elevplaner, klasselogsnoter, kontaktbogsnoter og lign.)
  At I får bevaret indhold af værdi
  At I ikke får en masse overflødigt overført til Aula - som I efterfølgende selv skal rydde op i

## Slide 30: Adgang til vejledningerne
VEJLEDNINGER TIL OPRYDNINGSPLANEN
Vigtigt at få opgaverne i fase 1 udført inden 14/2 – vejledningerne til fase 1 udleveres til jer i dag (link til elektronisk version på AarhusIntra udsendes i løbet af denne uge)
Derfor offentliggøres resten af vejledningerne først efter 14/2
I skal IKKE begynde at udføre opgaver fra andre faser, før I har modtaget vejledningerne hertil