DDH Chatbot statusrapport

25.01.2023

Chatbot Statistik

| Marts |  |  |  |  | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTAL SAMTALER I ALT 10406 | ANTAL CALLBACKS 37 | ANTAL RATINGS 352 | GENNEMSNIT RATING 2.41 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.59 |  |
| April |  |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 14095 | ANTAL CALLBACKS 49 | ANTAL RATINGS 481 | GENNEMSNIT RATING 2.45 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.54 |  |
| Maj |  |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 18373 | ANTAL CALLBACKS 41 | ANTAL RATINGS 316 | GENNEMSNIT RATING 2.30 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.45 |  |
| Juni |  |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 14509 | ANTAL CALLBACKS 59 | ANTAL RATINGS 922 | GENNEMSNIT RATING 2.39 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.49 |  |

Juli

| ANTAL SAMTALER I ALT 10079 | ANTAL CALLBACKS 46 | ANTAL RATINGS 964 | GENNEMSNIT RATING 2.42 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

August

| ANTAL SAMTALER I ALT 9423 | ANTAL CALLBACKS 51 | ANTAL RATINGS 862 | GENNEMSNIT RATING 2.33 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

September

| ANTAL SAMTALER I ALT 7326 | ANTAL CALLBACKS 76 | ANTAL RATINGS 676 | GENNEMSNIT RATING 2.32 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oktober

| ANTAL SAMTALER I ALT 9930 | ANTAL CALLBACKS 47 | ANTAL RATINGS 857 | GENNEMSNIT RATING 2.38 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

November

| ANTAL SAMTALER I ALT 9200 | ANTAL CALLBACKS 35 | ANTAL RATINGS 588 | GENNEMSNIT RATING 2.32 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| December |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 5680 | ANTAL CALLBACKS 34 | ANTAL RATINGS 352 | GENNEMSNIT RATING 2.27 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.45 |
| Januar (Indtil 16. januar) |  |  |  | 2023 |
| ANTAL SAMTALER I ALT 3639 | ANTAL CALLBACKS 11 | ANTAL RATINGS 277 | GENNEMSNIT RATING 2.05 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.28 |

Chatbot Statistik i DDH-kontekst

Siden 1. januar 2022

I 2022 har DDH Chatbotten haft 120.000 samtaler med borgerne. Dette er en stigning på 33% sammenlignet med 2021. I december lå antallet af samtaler på et lavere niveau, men dette kan tilskrives juleferien, da vi typisk ser færre samtaler med Chatbotten i ferieperioder. DDH Kontaktcenter så også et fald i opkald i december. Ratingen i december ligger fortsat godt på 2.45. Gennemsnittet for rating i 2022 lå på 2.5 ud af 3.

Chatbotten har besvaret 27% af alle de henvendelser, der har været til DDH i december måned. Dette er fortsat over målet. Slutresultatet for 2022 er, 25% af alle henvendelser til DDH, blev besvaret af DDH Chatbotten, hvilket er over målsætningen på 20%.

Tidsbestilling Statistik

Siden 11. maj 2022

Tidsbestilling er nu i produktion i følgende kommuner:

| - Aarhus - Hjørring - Odder - Holbæk - Furesø - Brønderslev | - Randers - Silkeborg - Aalborg - Fredensborg - Hørsholm - Favrskov |
| --- | --- |

Aarhus kommune står fortsat for størstedelen af tidsbestillingerne via Chatbotten, men andelen er begyndt at blive mindre, da flere kommuner får tidsbestilling i drift, og borgerne begynder at tilvælge løsningen. Aarhus kommune står dog fortsat for 91% af alle gennemførte tidsbestillinger siden maj. Kommuner som Hjørring og Randers er dog begge ved at forøge antallet af tidsbestillinger gennemført via Chatbotten.

I data perioden fra maj til slut december er der 16.255 borgere, der er påbegyndt tidsbestilling i Chatbotten, og derudaf er der 31%, som har en succesfuldt gennemført tidsbestilling. Det er 5.036 succesfulde tidsbestillinger i alt siden lanceringen i de 12 kommuner, hvor tidsbestilling er tilgængelig.

Med nye kommuner kan vi også se en stigning i antallet af borgere, der vælger at flytte fra telefonkøen over til Chatbotten. Grafen herunder viser antallet af borgere, der vælger at flytte fra telefonkøen over i Chatbotten på tidsbestilling.

Integrations- og udviklingsopgaver

Siden 1. januar 2022

Igangværende opgaver

- IBM Watson Discovery

IBM arbejder på at udvikle en MVP af Watson Discovery, der skal testes i Aarhus kommune på udvalgte undersider.

- Udrulning af tidsbestilling i Frontdesk kommuner

Vi fortsætter med at tilføje tidsbestilling integrationen i Chatbotten i flere kommuner. Vi forventer at have tilføjet alle kommuner i Q1 2023.

- Statistik: Ny visning af opkaldstidspunkt

Vi vil på sigt gerne kunne bruge Chatbotten udenfor åbningstiden lokalt og i DDH. Den nye statistikvisning viser, hvor mange samtaler Chatbotten har på hvilke tidspunkter.

Afsluttet udviklingsarbejde

- Redigering af kø længde (Frontdesk)

Det er blevet muligt for den enkelte kommune at redigere, hvor langt ude i fremtiden Chatbotten skal præsentere tider til borgerne på hver kø.

- Nyt tidsbestillingsflow (Frontdesk)

Den 16. december kom et nyt tidsbestillings-flow i produktion. Formålet med ændringen er at præsentere den første ledige tid til borgeren hurtigere.

Udviklingsopgaver 2022-2023

I 2023 vil det primære fokus for Chatbotten være:

- Udrulning af tidsbestilling integrationen i de sidste kommuner med Frontdesk

- PoC og implementering af Watson Discovery

- Voice fase 1

Chatbot Vidensområder

Siden 1. januar 2022

| Release 1 | Release 2 | Release 3 | Release 4 | Release 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pas | NemID | Byg og Miljø | Børne- og ungeydelse | MitID |
| Kørekort | Beboerindskudslån | Jobnet.dk | Børnetilskud | Skimmelsvamp |
| Flytning | Sygedagpenge til ledige | Børnepasning | Midlertidig børnetilskud | Flexboliger |
| Lægeskift | Sygedagpenge til lønmodtagere | Digital Pladsanvisning | Børnebidrag | Generel update på Byg og Miljø |
|  | Sygedagpenge til selvstændige | Sygesikringsgrupper | Bidrag ved fødsel og navngivning | Folkestemning af forsvarsforbeholdet |
|  | NemRefusion | Boligstøtte | Konfirmations- og beklædnings-bidrag | Folketingsvalget |
|  | Adresseforespørgsel | Helbredstillæg | Uddannelses-bidrag | Vielser |
|  | Digital Post | Hjælpemidler | Ægtefællebidrag |  |
|  | BBR | Enkeltydelser | Folkepension |  |
|  | Gult sundhedskort |  | Tidlig pension |  |
|  | EU-sygesikring |  | Førtidspension |  |
|  | Særligt sundhedskort |  | Kontanthjælp 30 år eller derover |  |
|  |  |  | Ungesats |  |
|  |  |  | Uddannelseshjælp |  |
|  |  |  | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse |  |
|  |  |  | Plejevederlag og pasningsorlov |  |
|  |  |  | Kommunalvalg |  |