DDH Chatbot statusrapport

27.09.2022

Chatbot Statistik

| Januar |  |  |  | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTAL SAMTALER I ALT 6544 | ANTAL CALLBACKS 35 | ANTAL RATINGS 102 | GENNEMSNIT RATING 1.98 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.44 |
| Februar |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 3779 | ANTAL CALLBACKS 16 | ANTAL RATINGS 69 | GENNEMSNIT RATING 1.62 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 1.98 |
| Marts |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 10406 | ANTAL CALLBACKS 37 | ANTAL RATINGS 352 | GENNEMSNIT RATING 2.41 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.59 |
| April |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 14095 | ANTAL CALLBACKS 49 | ANTAL RATINGS 481 | GENNEMSNIT RATING 2.45 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.54 |
| Maj |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 18373 | ANTAL CALLBACKS 41 | ANTAL RATINGS 316 | GENNEMSNIT RATING 2.30 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.45 |
| Juni |  |  |  |  |
| ANTAL SAMTALER I ALT 14509 | ANTAL CALLBACKS 59 | ANTAL RATINGS 922 | GENNEMSNIT RATING 2.39 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.49 |

Juli

| ANTAL SAMTALER I ALT 10079 | ANTAL CALLBACKS 46 | ANTAL RATINGS 964 | GENNEMSNIT RATING 2.42 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

August

| ANTAL SAMTALER I ALT 9423 | ANTAL CALLBACKS 51 | ANTAL RATINGS 862 | GENNEMSNIT RATING 2.33 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

September

| ANTAL SAMTALER I ALT 7326 | ANTAL CALLBACKS 76 | ANTAL RATINGS 676 | GENNEMSNIT RATING 2.32 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oktober

| ANTAL SAMTALER I ALT 9930 | ANTAL CALLBACKS 47 | ANTAL RATINGS 857 | GENNEMSNIT RATING 2.38 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

November (indtil 23. november)

| ANTAL SAMTALER I ALT 7200 | ANTAL CALLBACKS 24 | ANTAL RATINGS 480 | GENNEMSNIT RATING 2.33 | GENNEMSNIT RATING SCOPE 2.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Chatbot Statistik i DDH-kontekst

Siden 1. januar 2022

Efter nogle måneder hen over sommerferien, hvor antallet af samtale har ligget lavt, er antallet af Chatbot samtaler steget igen i oktober. Folketingsvalget har blandt andet bidraget til dette løft, da 7% af alle samtaler i oktober vedrørte Folketingsvalget. Derudover er MitID og tidsbestilling fortsat de to mest forespurgte emner.

Oktober måned har været en måned med færre opkald til DDH kontaktcenter, og faktisk er oktober måned den måned med færrest opkald i 2022 til DDH. Oktober måned har derimod været den 4. højest måned målt på Chatbot samtaler, og derfor har Chatbotten taget en større andel af borgerhenvendelser i oktober sammenlignet med de forrige måneder. Bemærk opkaldstallene for kontaktcenteret er kun inklusive kommuner med Chatbotten installeret på deres hjemmeside.

Chatbotten har besvaret 32% af alle de henvendelser, der har været til DDH i oktober måned. Dette er fortsat over målet, og vi ligger nu på et gennemsnit på 24% i 2022. Med tidsbestilling integrationen implementeret i et stigende antal kommuner er vi begyndt at kunne flytte flere borgere fra DDH telefonikøen over til Chatbotten for at færdiggøre tidsbestillingen.

Tidsbestilling Statistik

Siden 11. maj 2022

Tidsbestilling er nu i produktion i følgende kommuner:

| - Aarhus - Hjørring - Odder - Holbæk - Furesø | - Randers - Silkeborg - Aalborg - Fredensborg - Hørsholm |
| --- | --- |

Aarhus kommune står fortsat for størstedelen af tidsbestillingerne via Chatbotten med 95% af alle gennemførte tidsbestillinger siden maj. Kommuner som Hjørring og Randers er dog begge ved at forøge antallet af tidsbestillinger gennemført via Chatbotten.

I data perioden fra maj til slut oktober er der 14.611 borgere, der er påbegyndt tidsbestilling i Chatbotten, og derudaf er der 30%, som har en succesfuldt gennemført tidsbestilling. Det er 4.401 succesfulde tidsbestillinger i alt siden lanceringen i de 10 kommuner, hvor tidsbestilling er tilgængelig. Konverteringsraten på ”tidsbestilling start” til ”tidsbestilling gennemført” er i september og oktober steget og ligger på 36% i begge måneder. Vi håber på at kunne forbedre denne konverteringsrate yderligere i 2022 med et udviklingsprojekt sammen med leverandøren.

Med nye kommuner kan vi også se en stigning i antallet af borgere, der vælger at flytte fra telefonkøen over til Chatbotten. Grafen herunder viser antallet af borgere, der vælger at flytte fra telefonkøen over i Chatbotten på tidsbestilling.

Integrations- og udviklingsopgaver

Siden 1. januar 2022

Igangværende opgaver

- Forbedring af Tidsbestilling Flow

Vi arbejder på at optimere tidsbestillingsflowet, så vi får det mindst mulige frafald.

- IBM Watson Discovery

IBM arbejder på at udvikle en MVP af Watson Discovery, der skal testes i Aarhus kommune på udvalgte undersider.

- Udrulning af tidsbestilling i Frontdesk kommuner

Vi fortsætter med at tilføje tidsbestilling integrationen i Chatbotten i flere kommuner. Vi forventer at have tilføjet alle kommuner inden udgangen af 2022.

Afsluttet udviklingsarbejde

- Redigering af kø længde (Frontdesk)

Det er blevet muligt for den enkelte kommune at redigere, hvor langt ude i fremtiden Chatbotten skal præsentere tider til borgerne på hver kø.

Udviklingsopgaver 2022-2023

I 4. kvartal af 2022 og 1. kvartal af 2023 vil det primære fokus for Chatbotten være:

- Optimering af tidsbestilling flow

- Udrulning af tidsbestilling integrationen i alle 21 kommuner med Frontdesk

- Pilot og implementering af Watson Discovery

Chatbot Vidensområder

Siden 1. januar 2022

| Release 1 | Release 2 | Release 3 | Release 4 | Release 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pas | NemID | Byg og Miljø | Børne- og ungeydelse | MitID |
| Kørekort | Beboerindskudslån | Jobnet.dk | Børnetilskud | Skimmelsvamp |
| Flytning | Sygedagpenge til ledige | Børnepasning | Midlertidig børnetilskud | Flexboliger |
| Lægeskift | Sygedagpenge til lønmodtagere | Digital Pladsanvisning | Børnebidrag | Generel update på Byg og Miljø |
|  | Sygedagpenge til selvstændige | Sygesikringsgrupper | Bidrag ved fødsel og navngivning | Folkestemning af forsvarsforbeholdet |
|  | NemRefusion | Boligstøtte | Konfirmations- og beklædnings-bidrag | Folketingsvalget |
|  | Adresseforespørgsel | Helbredstillæg | Uddannelses-bidrag | Vielser |
|  | Digital Post | Hjælpemidler | Ægtefællebidrag |  |
|  | BBR | Enkeltydelser | Folkepension |  |
|  | Gult sundhedskort |  | Tidlig pension |  |
|  | EU-sygesikring |  | Førtidspension |  |
|  | Særligt sundhedskort |  | Kontanthjælp 30 år eller derover |  |
|  |  |  | Ungesats |  |
|  |  |  | Uddannelseshjælp |  |
|  |  |  | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse |  |
|  |  |  | Plejevederlag og pasningsorlov |  |
|  |  |  | Kommunalvalg |  |