## Slide 1: Undervisning og support setup
Aula workshop #detvigør i Aarhus Kommune
Aula interesserede fra andre kommuner Torsdag 21. februar 2019
Notes: Vi fortæller skolerne, at der er fem opgaver i overgangen fra SkoleIntra til Aula:
– oprydning i SkoleIntra og opsætning af Aula, Undervisning og træning, Support setup, Nye hjemmesider og Anvendelsesstrategi
(Disse to linjer flyttes til kommunikationspræsentationen) : For skolernes vedkommende fik forældrene UNI-Login i vinteren 2018 og vi har rullet vikardækning ud.
På dagtilbud vil der ligeledes komme UNI-Login til forældre.
To af opgaverne er relativt simple for skolerne – undervisning og support setup

## Slide 2: Undervisning og træning
Opgaver på vej mod Aula
Alle medarbejdere og ledere skal have undervisning i Aula, inden forældre og børn kommer på
E-læring skal gøre undervisning mere fleksibel
Mulighed for opfølgende undervisning efter sommerferien
Vigtigt at afsætte tid til at øve sig på skolerne
Notes: Undervisning og træning
Skoleledelserne får introduktion til Aula i foråret 2019 for at få den relevante viden om Aula
Det var meningen, at det skulle foregå inden superbrugerundervisningen på mindre monofaglige ledermøder (skolelederne samlet i deres respektive områder) men vi var nødt til at skyde møderne planlagt i januar 2019, da vi ikke var langt nok med vores anvendelsesstrategi (Aula var ikke klar til at vi kunne teste det, som vi gerne ville teste)
Nu håber vi på at kunne samle ledelserne i marts 2019 (ny organisationsstruktur i Børn og Unge har skabt nye mødestrukturer fra 1. feb.)

## Slide 3: Aula roller
KOMMUNAL AULA ADMINISTRATOR
Aula systemejer i forvaltning
Kommunal opsætning af Aula
Koordinator for Aula Support
AULA
SUPPORTER
Supportere superbrugere
Vejlede, undervise, formidle og udarbejde materiale til brugerne
Kontakt til leverandør-support
FÆLLES
LOKALT
Opgaver på vej mod Aula
Notes: Undervisning og træning
Den kommunale Aula administrator har fulgt Netcompanys to-dages undervisning
Skolelederne får introduktion til Aula i foråret 2019 for at få den relevante viden om Aula
Det var meningen, at det skulle foregå inden superbrugerundervisningen på mindre monofaglige ledermøder (skolelederne samlet i deres respektive områder) men vi var nødt til at skyde møderne planlagt i januar 2019, da vi ikke var langt nok med vores anvendelsesstrategi (Aula var ikke klar til at vi kunne teste det, som vi gerne ville teste)
Nu håber vi på at kunne samle ledelserne i marts 2019 (ny organisationsstruktur i Børn og Unge har skabt nye mødestrukturer fra 1. feb.)
Lederne skal have
En kort video (baseret på e-læringsmaterialet) inden mødet på ca. 30 min., som giver dem en fornemmelse af Aula
Aula – introduktion til skoleledere på monofaglige møder januar 2019
  Tid: 1,5 time Målgruppe: skoleledere + en lederkollega fra skoleledelsen – så de sammen kan tage hul på at drøfte anvendelsesstrategi Indhold:
  Kort intro til Aula
  Ledelsens rolle
  Aula – anvendelse og kommunikation (fylder det meste)
  Elevmapper i Aula (pilot)
  Vekslen mellem kort oplæg og øvelse, så I får taget hul på nogle af de opgaver og drøftelser, som I skal tage efterfølgende på skolen
Den lokale Aula-administrator
Skolens egen Aula-administrator skal deltage i to obligatoriske møder/workshops: 1) Informationsmøde om oprydningsprocessen og 2) Aula opsætningsworkshop. Vi anbefaler også, at Aula-administratorerne tilmelder sig superbrugerkurset, da det giver det bedste grundlag for fuldt udbytte af opsætningsworkshoppen.
Superbrugerne Superbrugerne fra skolerne og UngiAarhus skal have undervisning i Aula for at kunne hjælpe deres kolleger.
Den enkelte superbruger skal deltage i én dags uddannelse i perioden 18. februar – 29. marts 2019. Vi underviser selv, fordi en stor del af dagen berører anvendelsesstrategi – giver os mulighed for at sige præcist, hvad der er besluttet, hvad der er åbent endnu og hvad ledelsens rolle er – for det er i høj grad ledelsens rolle at tage de lokale beslutninger/drøftelser Vi lægger materialet tilgængelige hurtigst muligt
Alle medarbejdere fra skolerne og UngiAarhus skal gennemføre e-læring i Aula fra ultimo april 2019.
E-læring giver medarbejderne mulighed for at kunne deltage i eget tempo og eventuelt gentage undervisningen efter behov.
Vi anbefaler at ledelsen samler alle medarbejdere, når e-læringen skal i gang, så man starter samlet – giver superbrugerne mulighed for at være tilstede og hjælpe, ledelsen rammesætter (for det er vigtigt at ledelsen går foran i forandringen) Alle medarbejdere vil blive tilbudt opfølgningsundervisning (tilstedeværelsesundervisning) efter sommerferien efter behov.
Skolelederne har fået at vide, at det er vigtigt at de afsætter tid til at medarbejderne får mulighed for træne i Aula, inden forældre og elever kommer på
Medio marts tester vi Kombits tilstedeværelsesundervisning og vores eget e-læringsforløb på den ene af de to pilotskoler. Halvdelen af medarbejderne skal følge e-læringsforløbet, mens den anden halvdel skal følge Kombits undervisning. Efterfølgende evaluerer vi på de to læringsforløb.
Undervisning for dagtilbud er endnu ikke fastlagt, da vi afventer erfaringerne fra skolerne og UngiAarhus.
Undervisning af forvaltning – sundhedsplejersker, tandplejen, ppr, læsevejledere, tale-høre-konsulenter mv.
Instrukst
DRØFTELSE:
Vi har overvejet, om de administrative medarbejdere skal have en særlig undervisning (go-to-personer på skolen og dermed Aula-ambassadører)
Endnu ikke afklaret
Hvad gør I?
Hvordan tænker I at lade undervisningen til medarbejdere foregå?

## Slide 4: Support setup
AULA
SUPPORTER
Supportere superbrugere
Vejlede, undervise, formidle og udarbejde materiale til brugerne
Kontakt til leverandør-support
AULA
SUPERBRUGER
4 pr. skole
Daglig støtte til medarbejdere
FÆLLES
LOKALT
Opgaver på vej mod Aula
MEDARBEJDERE
Støtte til elever og forældre
ELEVER
FORÆLDRE
DEN DIGITALE HOTLINE
Generel information og vejledning til forældre
Notes: Aula bliver som udgangspunkt en enkel og brugervenlig løsning. Derfor forventer vi, at Aulas brugere vil kunne komme langt ved at følge undervisningen og med hjælp til selvhjælp med vejledningerne, som bliver tilgængelige. Hvis brugerne har behov for hjælp, kan de spørge deres lokale superbrugere til råds.
SUPERBRUGERE
Alle skoler og UngiAarhus har udpeget fire lokale superbrugere, som skal hjælpe deres kolleger med Aula. Vi forventer, at dagtilbud skal udpege superbrugere i 3. kvartal 2019.
Superbrugerne vil kunne dele erfaringer med de andre Aula superbrugere i Aarhus Kommune i en Google+ gruppe, indtil de får mulighed for at kunne samarbejde på tværs af afdelinger via grupper i Aula. Hvis Aula superbrugerne har spørgsmål, kan de kontakte Aula support.
AULA SUPPORT
Aula supportteam kommer til at bestå af fire medarbejdere fra skole, SFO, UngiAarhus og dagtilbud med særlige kompetencer og interesse for IT, som er frikøbt en dag ugentligt fra april 2019 – juni 2020. Aula supportteamet skal varetage opgaver med formidling og undervisning, support og vejledning i anvendelsen af Aula for superbrugerne. Supportteamet har mulighed for at kontakte Aula leverandøren for hjælp. Erfaringerne fra pilotskolerne vil vise, om der er behov for yderligere supportmedarbejdere.
FORÆLDRE
Forældrene og elever vil skulle kontakte skolen, hvis de har brug for hjælp. Vi vil naturligvis udarbejde materialer, der understøtter dem i hjælp til selvhjælp.
Vi tester også Den Digitale Hotline i piloten. Statistikken vil vise, om der er behov for at fortsætte med denne
Forældrepjece guider forældrene gennem ”sådan får du adgang til Aula” og hvor de finder hjælp.
Vi forventer at lave en side på aarhus.dk/aula, hvor vi kan lægge mere info, vejledninger hvis behov ud over aulainfo.dk
DRØFTELSE: Hvordan tænker I support?
Hvordan understøttes superbrugerne?

## Slide 5: Rekruttering af fire Aula supportere
Opgaver på vej mod Aula
Arbejdsopgaver · deltage i udarbejdelse af undervisningsforløb · planlægge og gennemføre undervisning · udarbejde vejledninger på skrift og med video · besvare henvendelser med korte og klare svar · arbejde systematisk med rapportering · udarbejde FAQ på baggrund af henvendelser Ansættelsen i Aula Support gælder fra april 2019 til juni 2020. Ansøgningsfrist 27. november 2018.
Vi søger medarbejdere, som: · kan arbejde struktureret og identificere problemer · er stærke sprogligt i skrift og tale · kan bevare overblikket og prioritere opgaver · har flair og forståelse for it · kan forstå brugernes behov · er dygtige til at formidle og tilrettelægge undervisning/vejledning til forskellige målgrupper · kan arbejde ud fra fælles beslutninger og rammer · er fagligt dygtige med pædagogisk praksiserfaring og organisatoriske evner
Aula Support teamet skal varetage opgaver med formidling/undervisning og support/vejledning i anvendelsen af Aula for superbrugere fra april 2019 – juni 2020
Notes: Hvad er Aula supporterne?

## Slide 6: Roller i Aula
KOMMUNAL AULA ADMINISTRATOR
Aula systemejer i forvaltning
Kommunal opsætning af Aula
Koordinator for Aula Support
AULA
SUPPORTER
Supportere superbrugere
Vejlede, undervise, formidle og udarbejde materiale til brugerne
Kontakt til leverandør-support
LEDELSE
Implementere og forankre Aula lokalt
Forankring af anvendelse og kommunikationskultur
LOKAL AULA ADMINISTRATOR
Lokal opsætning af Aula
Tovholder - SkoleIntra oprydning
Administrative Aula-opgaver med mulighed for at uddelegere
AULA
SUPERBRUGER
Daglig støtte til skolens brugere
FÆLLES
LOKALT
AULA MEDARBEJDERE
Daglige brugere
AULA FORÆLDRE OG ELEVER
Daglige brugere